Педагогический проект
«Благоустройство прогулочных участков на территории детского сада»
 
Информационная карта проекта.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Вид проекта – творческий.
Сроки реализации: октябрь 2018-июнь 2019г.
Участники проекта: воспитатели, родители, дети, сотрудники детского сада.

Актуальность:
Одной из важнейших задач дошкольного воспитания является создание в дошкольном учреждении благоприятного психологического климата.
Среда детского учреждения должна содержать пространственные и предметные стимулы творческого и эмоционального развития ребенка и, кроме того, быть динамичной, не допуская привыкания к однообразию.
Окружающая среда призвана обеспечить детям возможность развиваться, для этого её необходимо периодически изменять. Таким образом, благоустройство решает задачи эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей через знакомство с окружающим растительным миром; комфортных условий для прогулок детей. Мы решили изменить и создать индивидуальный облик прогулочного участка, соответствующий законам организации пространства под открытым небом.
Гипотеза:
Методически грамотная организация предметно-пространственной среды на прогулочном участке, позволит содействовать развитию познавательных интересов детей, усвоению обязательных знаний, умений, норм, правил, приобщению детей к природе, формированию нравственных и эстетических начал, большей социализации.
Цель проекта: создание эмоционально - благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении через благоустройство территории и организацию познавательной, творческой, оздоровительной деятельности детей во время пребывания на воздухе на прогулочном участке.
Задачи:
· Оборудовать прогулочные участки в соответствии с современными, санитарно-эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями по проведению летней оздоровительной работы с детьми.
· Использовать дополнительные возможности (бюджетные и внебюджетные средства, благотворительную помощь) для приобретения оборудования, вовлечь в процесс работы педагогов, родителей, детей, выявить среди родителей деловых партнеров.
· Улучшить художественное оформление участка для прогулок детей.
· Воспитывать бережное отношение к природе и к окружающему миру.            
Реализация проекта предполагает достижение следующих результатов:
- озеленение прогулочных участков  цветами;
- оснащение детской игровой площадки новыми объектами, пригодными для игры;
- создание тематических центров.
Финансирование проекта основывается на привлечении средств дошкольного учреждения,  помощи родителей.
Этапы реализации проекта.
I этап: подготовительный (октябрь2018-декабрь 2018г.)
Цель: разработка плана проекта, подготовка необходимых материалов, используемых в дальнейшем для преобразования территории участка.
Мероприятия:
· проведение родительских собраний, обсуждение проекта;
· детальное обследование территории и выделение наиболее интересных объектов;
· сбор материалов, необходимых для строительства, реконструкции и создания новых объектов, согласно проекту.
· выбор и заказ нового оборудования.
II этап: практический (январь-май 2019г.)
Цель:
· организация территории участка по центрам;
· участие в конкурсе на лучшее оформление прогулочного участка в ДОУ.
Мероприятия:
Центр экологии:
· высадка семян и рассады в палисадник, подготовленные клумбы;
· посадка огорода;
· уход за растениями.
Центр безопасности:
· разметка дороги, пешеходного перехода, изготовление светофора;
· изготовление и установка «бензоколонки»;
· изготовление  атрибутов к  сюжетно-ролевым  играм «Автобус», «Экскурсия в зоопарк»;
· изготовление маяка и обновление кораблика.
Центр социально-коммуникативных игр:
· покраска ширмы;
· постройка палисадника и посадка цветов.
Центр физического развитие:
· изготовление и установка спортивного сооружений;
· изготовление мишени для метания мячей.
Центр познания:
· установка  досок для рисования;
· изготовление и установка бизибордов;
· установка метеостанции

 III этап: заключительный
· Презентация проекта (июнь 2019 г.).
· Участие в городском конкурсе «Территория детства»

